Описание инициативного проекта

муниципальное образование Москаленское сельское поселение

Марьяновского муниципального района Омской области

(наименование муниципального образования Омской области)

 1. Наименование инициативного проекта, выдвигаемого для полученияфинансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омскойобласти, направленного на решение вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления Омской области (далее - проект): «Обустройство кладбища в п.Москаленский Марьяновского муниципального района Омской области».

(наименование проекта в соответствии с протоколом схода, собрания, конференции граждан

(документом, подтверждающим мнение граждан, полученное путем опроса,сбора их подписей), технической, проектной и (или) сметной документацией)

 2. Место реализации проекта.

 2.1. Муниципальный район/городской округ: Марьяновский муниципальный район

 2.2. Поселение: муниципальное образование Москаленское сельское поселение

 2.3. Населенный пункт: п.Москаленский

 2.4. Численность населения населенного пункта п.Москаленский: 2445 чел.

 3. Объект общественнойинфраструктуры, на развитие (создание), которого направлен проект.

 3.1. Типология проекта: обустройство мест захоронения.

 3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область Марьяновский район п.Москаленский.

 (название района, населенногопункта, улицы, номер дома, при наличии - наименование организации).

 3.3. Документы, подтверждающие право собственности муниципальногообразования Омской области на объект, на развитие (создание) которогонаправлен проект (прилагаются)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид документа (выписка из Единого государственного реестра недвижимости, свидетельство о праве собственности или иной документ, подтверждающий основание возникновения права владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения объектом недвижимого имущества) | Дата | Номер документа |
| 1 | Выписка из ЕГРН  | 21.05.2024 | КУВИ-001/2024-137342964 |

 4. Информация о вопросах местного значения или иных вопросах, праворешения, которых предоставлено органу местного самоуправления Омскойобласти, в рамках которых реализуется проект.

 4.1. Наименование вопросов местного значения или иных вопросов,право решения которых предоставлено органу местного самоуправления Омской области, в рамках которых реализуется проект: "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения», в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ (пп.22 п.1. статьи 14 "Вопросы местного значения городского, сельского поселения").

 4.2. Муниципальное образование Омской области, органы местногосамоуправления, которого осуществляют полномочия по решению вопросам местного значения или иного вопроса, право решения, которогопредоставлено органу местного самоуправления Омской области, и планируютреализовать проект:

|  |  |
| --- | --- |
|  | муниципальный район; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | городской округ; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | городское поселение; |

|  |  |
| --- | --- |
| V | сельское поселение. |

 5. Описание проекта.

 5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

Проект «Обустройство кладбища в п.Москаленский Марьяновского муниципального района Омской области» является частью работы в плане улучшения качества жизни населения и комфортности среды проживания. Проект направлен на жителей поселка всех возрастов, начиная с самого раннего возраста и до старости.

 Проект инициирован Администрацией Москаленского сельского поселения и КФХ «Кристина».

 Отношение граждан к памяти умерших и достойное содержание мест захоронения являются одним из показателей цивилизованности, гуманности и зрелости общества. Для жителей п. Москаленский Москаленского сельского поселения разных возрастных категорий и социального статуса общественное кладбище имеет огромное значение в плане воспитания социальной культуры. Для православного же человека отношение к месту погребения другого христианина тем более свято.

 В п.Москаленский проживает 2445 человек. Общественное кладбище в п.Москаленский существует с 1950 года, на его территории около 1500 захоронений. Не за всеми могилами ухаживают. Многие граждане немецкой национальности выехали с 1994 по 2000 годы в Германию на постоянное место жительства.

 Кладбище расположено среди леса и много деревьев падает от ветхости, повреждая памятники.

 Вопрос обустройства места захоронения является актуальным, нынешнее состояние кладбища требует благоустройства.

 В первую очередь требуется расширить кладбище. Существующая территория кладбища почти полностью заполнена могилами. В 2025 году хоронить на существующем кладбище будет негде. Поэтому кладбище будет расширено с востока на запад на 75 м, с севера на юг на 100 м. Кладбище будет огорожено с 3-х сторон евроштакетником (существующее кладбище обваловано с трех сторон, четвертая сторона огорожена (изгородь данной стороны будет демонтирована за счет субботников). С северной стороны будет дополнительно установлен 2-х очковый туалет и бункер для сбора ТБО на 8 м3.

Жители поселка прилагают усилия для сохранения порядка на кладбище, каждый год перед родительским днем проводится субботник, а летом 2-а раза выкашивается трава триммерами родичами умерших, а также рабочими, оформленными в администрации по благоустройству.

 Современные потребности заключаются в том, что для расширения кладбища мало будет просто обваловать его. Значительно более современно и эстетично будет выглядеть изгородь из евро штакетника.

Планируется заезд на кладбище с 2-х сторон с северной и южной сторон, будут установлены 2-х створчатые ворота и калитки, а так же перед въездом на кладбище с северной стороны (со стороны поселка) будет заасфальтирована площадка 25 м/ х 16 м/ для стоянки автомобилей и катафалка.

 Мероприятия по благоустройству общественного кладбища требуют неотложного решения в связи с технической необходимостью, эстетической целесообразностью и необходимости реализации конституционного права граждан на достойное содержание мест захоронения и погребения родственников благоустроенных соответствующих техническим нормам и требованиям к кладбищам.

 В течении всего года кладбище регулярно посещается жителями поселения и родственниками усопших, проживающих.

 5.2. Предложения по решению проблемы, указанной в пункте 5.1 настоящей Формы:

В целях сохранности и увековечивания вышеуказанного объекта необходимо произвести благоустройство кладбища, в том числе и огораживание территории, выделенной для расширения кладбища.

Для этого необходимо провести ряд мероприятий:

1. Подготовить территорию;

2. Провести работы по благоустройству.

Подготовка территории включает в себя:

- проведение субботников по уборке мусора;

- демонтаж старого ограждения с восточной стороны;

- спиливание аварийных деревьев внутри существующего кладбища и по периметру кладбища;

-вывоз мусора из бункера и траншеи вокруг кладбища;

- спланировать вал с восточной стороны ( землю с вала столкнуть в траншею и разровнять), чтобы захоронение на выделенном участке происходило как продолжение существующего кладбища;

- переставить туалет и бункер для ТБО на середину, существующего кладбища с южной стороны.

Работа планируется проводиться силами жителей деревни и крестьянско-фермерских хозяйств.

Трудовое участие включает в себя проведение субботников по уборке территории погоста: уборка сухой растительности, мусора.

Администрация сельского поселения с жителями произведут демонтаж забора с восточной стороны и вывезут его с территории кладбища к месту складирования, совместно с КФХ «Кристина», которое выделит технику погрузчик «Manitou» и Автокран спилит аварийные деревья (около 50 штук) и вывезут с территории кладбища.

Работы по благоустройству подразумевают установку металлического ограждения 2-х распашных ворот и 2-х калиток.

Преимущество металлического забора заключается в том, что он будет долговечным, отличается прочностью и надежностью.

Как правило, такие заборы со временем не деформируются, да и сломать их не так-то просто. Кроме того металл не боится неблагоприятных погодных условий, является невоспламеняемым и не поддерживает горение.

За пределами ограждения с северной стороны планируется асфальтированная площадка размерами 25м/ х 16м/ для стоянки автомобилей, катафалка, а также будет установлен туалет и бункер для ТБО на 8 м3.

5.3.Ожидаемые результаты:

Основная идея проекта «Обустройство кладбища в п.Москаленский Марьяновского муниципального района Омской области» – это создание благоприятных условий для духовного развития и воспитания социальной культуры жителей, путем благоустройства общественного деревенского кладбища. Данный проект позволит реализовать конституционное право граждан на достойное содержание мест захоронения и погребение родственников на благоустроенном, соответствующем техническим нормам и требованиям кладбище. Даст гражданам разных возрастных категорий и социального статуса возможность исполнять гражданский долг перед памятью родных и близких и позволит улучшить эстетичный вид объекта. Вовлечение жителей в благоустройство территории кладбища, способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями села и органами местного самоуправления, подчеркивая социальную значимость проекта.

Внешний и внутренний вид благоустроенной территории кладбища привлечет непосредственно граждан к соблюдению чистоты и порядка при посещении погостов, прекратятся набеги животных, что в целом благоприятно отразится на его территории. Будут соблюдены требования Роспотребнадзора в части обустройства площадки для мусора, установки мусорных бункеров. Также не потребуется постоянных ежегодных затрат на ремонт и обслуживание забора со стороны Администрации Москаленского сельского поселения, так как ограждение будет достаточно прочным и износостойким к внешним воздействиям. И конечно сами жители будут более внимательными и ответственными, т.к. примут непосредственное участие как в софинансировании проекта, так и в виде непосредственного трудового участия в реализации проекта на безвозмездной основе.

Во все времена считалось, что состояние захоронений показатель нравственной зрелости общества, готовности сохранить память о прошлом, нашей истории. Авторы проекта хотят помочь сельчанам сохранить старинный сельский погост от разрушения и защитить память захороненных на нем людей от забвения.

Кладбище – то место, где отдают дань памяти ушедшим родным, друзьям, знакомым.

А о культуре общества во многом говорит состояние мест захоронения усопших.

Обустройство кладбища в п.Москаленский внесет неоценимый вклад в дело воспитания подрастающего поколения. Перестанем помнить, о прошлом лишимся будущего.

Каждый человек, пришедший на ухоженное, благоустроенное кладбище будет чувствовать себя комфортно и находясь на кладбище он еще раз проживет свою жизнь, вспоминая родных, друзей, односельчан. Особенно это важно для молодых. Они должны видеть и почувствовать с каким трепетным отношением относится более старшее поколение к памяти своих предков.

 (указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию в населенном пункте, ожидаемый социальный или экономический эффект для муниципального образования Омской области)

 5.4. Наличие технической, проектной и сметной документации:

|  |  |
| --- | --- |
| V | локальная смета (сводный сметный расчет) на работы (услуги) в рамках инициативного проекта с отметкой об ознакомлении и согласии представителя инициативной группы граждан; |

|  |  |
| --- | --- |
| V | проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | прайс-листы и другая информация, подтверждающая стоимость материалов, оборудования, являющегося неотъемлемой частью выполняемого проекта, работ (услуг)  |

 6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе.

 6.1. Количество граждан, принявших участие в выдвижении проекта (согласно протоколу схода, собрания, конференции граждан (документу, подтверждающемумнение граждан, полученное путем опроса, сбора их подписей**): 806** чел. – 32,96 %.

 6.2. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного проекта регулярно (не реже одного раза в месяц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование групп населения | Количество (человек) | Доля в общей численности населения населенного пункта или части его территории |
| 1 | Молодое население (от 7 до 15 лет) | 369 | 15,09 % |
| 2 | Взрослое население (от 16 до 60 лет) | 1328 | 54,31 % |
| 3 | Пожилое население (от 61 и старше) | 542 | 22,17 % |
| Всего | 2239 | 91,57 % |

 6.3. Планируемые источники финансирования проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид источника | Сумма (рублей) | Доля в общей сумме проекта (процентов) |
| 1 | Средства областного бюджета | 2713810,12 | 87,72 |
| 2 | Средства местного бюджета | 380063,02 | 12,28 |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 170163,02 | 5,5 |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 119900 | 3,87 |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 90000 | 2,91 |
| Всего | 3093873,14 | 100% |

 6.4. Вклад юридическихлиц, индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя | Сумма (рублей) |
| 1 | ИП Облендер Владислав Александрович | 10 000 |
| 2 | ИП Проничкин Сергей Петрович | 10 000 |
| 3 | ИП Глава КФХ Ещенко Андрей Павлович | 10 000 |
| 4 | ИП Глава КФХ Зиедс Геннадий Ольгертович | 10 000 |
| 5 | ИП Аверьянов Владимир Вадимович  | 10 000 |
| 6 | Глава КФХ «Яша» Гельмут Яков Андреевич | 15 000 |
| 7 | ИП Садовникова Елена Валерьевна | 3 000 |
| 8 | ИП Ковех Виктория Николаевна | 1 000 |
| 9 | ИП Субботин Алексей Николаевич | 1 000 |
| 10 | ИП Устьянцева Юлия Владиславна | 5 000 |
| 11 | ИП Горбачев Александр Владимирович | 10 000 |
| 12 | ИП Лейман Александр Александрович | 5 000 |
| **Всего** | **90 000** |

 6.5. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовоеучастие в реализации проекта (согласно протоколу схода, собрания,конференции граждан (документу, подтверждающему мнение граждан,полученное путем опроса, сбора их подписей): **41 чел.**

 6.6. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (крометрудового участия, предусмотренного [пунктом 6.5](http://demo.garant.ru/document/redirect/400557598/1165) настоящей Формы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (кв.м) |
| 1 | КФХ «Кристина» главаУдрас Сергей Иосифович | Вырубка старых деревьев и поросли по периметру кладбища | кв.м | 170 |
| 2 | Горлов Павел Владимирович | Демонтаж и вывоз старого ограждения | кв.м | 60 |
| 3 | МЦП ЖКХ «Лесногорское» | Вывоз мусора и спиленных деревьев  | кв.м | 170 |

7. Каналы, с помощью которых осуществлялось информирование опроекте: информационные стенды на территории Москаленского сельского поселения, информация в Интернете, информация в социальных сетях, подворный обход населения.

 8. Предполагаемый механизм содержания и эксплуатации объекта общественной инфраструктуры - результата реализации инициативногопроекта (с указанием источника средств для содержания такого объекта): Администрация МО «Москаленское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области».

Содержание и эксплуатация объекта будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Сооружения, которые будут созданы в процессе благоустройства территории кладбища (ограждение, асфальтированная площадка (стоянка автотранспорта), площадка ТКО, туалет) будут переданы в казну поселения. Предусматривается заключение договора с региональным оператором ООО «Магнит» на оказание услуг по вывозу ТБО, организация регулярного проведения субботников силами жителей поселка. Заключение договоренности с КФХ по выделению техники для выполнения работ по спиливанию деревьев и очистки от снега подъезда к кладбищу в зимний период.

 9. Плановая дата окончания реализации проекта: 01 ноября 2025 г.

 10. Сведения о представителях инициативной группы граждан,представителях органа территориального общественного самоуправления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей инициативной группы, органа территориального общественного самоуправления (полностью) | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
| 1 | Манахов Роман Викторович | 89131415937 | 55mrv@mail.ru |
| 2 | Савушкина Вера Николаевна | 89131500161 | 89131500161@mail.ru |
| 3 | Аверьянова Анна Сергеевна | 89620352330 | averyanova\_a@bk.ru |
| 4 | Жукова Елена Николаевна | 89659703573 |  |
| 5 | Коваль Марина Александровна | 89136469985 |  |
| 6 | Субботина Лидия Андреевна | 89659758157 |  |
| 7 | Еремин Петр Анатольевич | 89236771038 |  |
| 8 | Удрас Сергей Иосифович | 89139725971 | kfh-kristina@yandex.ru |
| 9 | Гельмут Андрей Яковлевич | 89139777709 |  |
| 10 | Кальва Наталья Андреевна | 89994706992 | natalikalwa11@yandex.ru |
| 11 | Семенченко Виктор Александрович | 89836224584 |  |

 11. Сведения о представителях местной администрации муниципальногообразования Омской области, ответственных за подготовку документации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей администрации муниципальногообразования(полностью) | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
| 1 | Харютин Иван Михайлович | 89681076165 | poselenie2010@yandex.ru |
| 2 | Шмитке Юлия Николаевна | 89230451851 | smitkeu@gmail.com |
| 3 | Шанина Юлия Дмитриевна | 89620302354 | vilischka@mail.ru |
| 4 | Нааб Юлия Федоровна | 89136847514 | nab.32@yandex.ru |

 12. Дополнительная информация и комментарии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение:

1. Фото №1;

2. Фото №2;

3. Фото №3.

4. Дизайн – проект «Обустройство кладбища в п.Москаленский Марьяновского района Омской области

5. Скриншоты с сайтов, фото с информационных стендовоб информировании населения.

Глава Администрации

Москаленского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.М.Харютин

"15" сентября 2024 г.