Сведения

Об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Москаленского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области

за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание  ( указываются физические показатели, причины неисполнения, др.) |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог | 15 775 085,99 | 15 640 694,64 | 99,6 | Остаток Бюджетных ассигнований по дорожному фонду - 134 391,35 руб., в расходовании средств не было необходимости, все расходы производятся на основании актов выполненных работ. Кредиторской задолженности на 1 января 2025 год нет. |
|  |  |  |  |  |

Бюджетные ассигнования дорожного фонда местного бюджета на 2024 годутверждены в сумме 15 775 085,99 рублей, исполнено расходов за 2024 год в сумме 15 640 694,64 рублей, в том числе из областного бюджета на ремонт дорог было выделено 6 835 747,67 руб. израсходовано 6 835 747,67 руб.

Расходы были направлены на ремонт и текущее содержание автомобильных дорог.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | КОСГУ | план | факт | Направление расходов |
| КБК 0409 0340329990 244 |  | 8 543 652,60 | 8 409 261,25 |  |
| Транспортные услуги | 222 | 30 008,48 | 30 008,48 | Доставка гранулята |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 7 478 569,12 | 7 344 177,77 | очистка дорог от снега, отработано 241 часа – 193 600,00 руб.;  очистка кюветов от ливневой канализации и мусора и косьба сорной растительности в кюветах и отработано 74 часа -50 900,00руб. руб.;  услуги экскаватора 5,5 часов- 11 199,09 руб.;  отсыпка обочин дороги ям, отработано 431 час-95 157,00 руб.;  ремонт автомобильной дороги общего пользования в п. Москаленский-6 993 321,68 руб. отремонтировано 5 271 кв.м по ул. Молодежная -1200 м.кв- 1592846,81 руб. ,ул. Партизанская 2016 кв.м-2675999,26 руб., ул. Животноводов – 2055 кв.м- 2724475,61 руб. |
| Прочие работы, услуги | 226 | 145 160,00 | 145 160,00 | за составление и проверку смет-31 160,00руб.; строительный контроль – 114 000,00 руб. |
| Увеличение стоимости ГСМ | 343 | 270 700,00 | 270 700,00 | ГСМ |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 619 215,00 | 619 215,00 | Электротехнические материалы-39 930 руб.(провод, фото реле, патрон, прожектор), строительные материалы 579285,00 руб., (гранулят, щебень, бой кирпича, щебеночная смесь) |
|  |  |  |
| 0409 0340329990 247 |  | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 35 000,00 | 35 000,00 | Расходы направлены на оплату электроэнергии |
| 0409 0340370640 244 |  | 4 675 000,04 | 4 675 000,04 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 4 675 000,04 | 4 675 000,04 | Ремонт автомобильных дорог в п. Москаленский ул. Омская (от дома № 22 до дома № 2), ул. Садовая (от дома № 11 до дома № 26 по ул. Мира) Москаленского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области, отремонтировано 1460 кв.м. средства областного бюджета |
| 0409 03403S0640 244 |  | 246 962,16 | 246 962,16 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 246 962,16 | 246 962,16 | Ремонт автомобильных дорог в п. Москаленский **ул.** Омская (от дома № 22 до дома № 2), ул. Садовая (от дома № 11 до дома № 26 по ул. Мира) Москаленского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области отремонтировано 1460 кв.м. средства местного бюджета |
| 0409 03403А723 244 |  | 4 675 000,04 | 4 675 000,04 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2 274 471,19 | 2274471,19 | Ремонт автомобильной дороги в п. Москаленский ул. Новая (от дома №2 до дома №19), отремонтировано 2068,8 кв.м., средства областного бюджета-2160747,63 руб., средства местного бюджета – 113723,56 руб. |